załącznik nr 4 do siwz

UMOWA

zawarta w Szczecinie w dniu ....... …………………. 2018 r. pomiędzy

Nabywcą: Gminą Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  NIP: 8510309410

Płatnik: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin                        w imieniu i na rzecz którego działa:

Jacek Kudelski – Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń, działający na podstawie pełnomocnictwa nr WO-I.0052.1.931.2013.AW wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.10.2013 roku

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

NIP ......................................                                                      REGON ....................................

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(w skrócie siwz) stanowi integralną część umowy.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami we wszystkich branżach dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy                        ul. Kadłubka 12 w Szczecinie”, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, w tym w szczególności:

- inwentaryzację budowlaną budynku istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania koncepcji wielobranżowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- ekspertyzę techniczną budynku istniejącego,

- mapę geodezyjną do celów projektowych,

- opinię geologiczną lub ekspertyzę geotechniczną dla planowanej rozbudowy,

- wykonanie inwentaryzacji zieleni na przedmiotowej działce budowlanej,

- wszelkie inne wymagane literą prawa badania, ekspertyzy, operaty, raporty,

- uzyskanie wszelkich stosownych zgód administracyjnych, takich jak zgoda na wycinkę drzew i krzewów, decyzja wodno-prawna, decyzja środowiskowa, etc. o ile jest to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji,

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci: ciepłowniczej lub gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, teletechnicznej,

- uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, o ile konieczność taka będzie wynikała z przyjętych rozwiązań projektowych,

- koncepcję wielobranżową przebudowy i rozbudowy budynku wraz z projektem zagospodarowania terenu, a także wizualizacjami całego obiektu, minimum 4 ujęcia z zewnątrz budynku i minimum jedno ujęcie sali obsługi interesantów,

- projekt budowlany i wykonawczy przebudowy istniejącego budynku SCŚ, który powinien zawierać:

a) projekt branży architektoniczno-budowlanej, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją wielobranżową, a także zabezpieczenia istniejących ścian przyziemia budynku przed przenikaniem wilgoci, dociepleniem przegród zewnętrznych budynku oraz przegród stykających się z pomieszczeniami nieogrzewanymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mostki termiczne, a także remontem istniejących elementów budynku, na podstawie określonej w ppkt. 2) ekspertyzy, a także aranżacją wnętrz w zakresie wyposażenia i wykończenia budowlanego oraz przykładowej aranżacji ustawienia wyposażenia wnętrz,

b) projekt branży konstrukcyjnej,

c) projekt branży sanitarnej instalacji grzewczej z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, geotermalna, etc. z uwzględnieniem niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych oraz z zakresu automatyki urządzeń lub patrz ppkt. g),

d) projekt branży sanitarnej, instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych,

e) projekt branży sanitarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych,

f) projekt branży sanitarnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, sprzężonych z automatycznym czujnikiem stężenia dwutlenku węgla oraz czujnikiem temperaturowym, zlokalizowanych w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi petentów oraz pomieszczeniach konferencyjnych, składniach, serwerowni, etc., z uwzględnieniem niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych oraz z zakresu automatyki urządzeń lub patrz ppkt. g),

g) alternatywnie do projektów określonych w ppkt. c), f), projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz ogrzewaniem i chłodzeniem pomieszczeń, sprzężonej z odnawialnymi źródłami energii,

h) projekt branży elektrycznej instalacji zasilającej, oświetleniowej, gniazd wtykowych,

i) projekt branży elektrycznej instalacji teletechnicznych, w tym instalacji:

- SAP, o ile jest wymagana zgodnie z przepisami,

- oddymiania pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych, o ile wynika to z przyjętych rozwiązań projektowych,

- monitoringu wszystkich pomieszczeń komunikacji poziomej i pionowej, stref wejściowych, magazynów, serwerowni, składowni,

- kontroli dostępu, sprzężonego z systemem kontroli czasu pracy oraz systemem monitoringu, bazującego na osobistych kartach magnetycznych, umożliwiających i ograniczających pracownikom dostęp do poszczególnych pomieszczeń,

- rejestracji czasu pracy, sprzężonego z systemem kontroli dostępu,

- instalacji telefonicznej,

- instalacji alarmowej / antywłamaniowej, z zabezpieczeniem otworów drzwiowych i okiennych pomieszczeń przyziemia oraz czujnikami ruchu w każdym pomieszczeniu, uruchamianymi po zakończeniu pracy obiektu,

- sieci logicznej/strukturalnej/komputerowej wraz z serwerownią.

j) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

- projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy budynku istniejącego, o nową część, połączoną z budynkiem istniejącym łącznikiem komunikacyjnym, projekt powinien zawierać:

a) projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu dla wszystkich branż, w tym:

- projekt usytuowania budynków i urządzeń budowlanych, murów oporowych,

- projekt branży drogowej w zakresie dróg wewnętrznych, placów, parkingów, zjazdów z dróg publicznych,

- projekt branży sanitarnej w zakresie instalacji zewnętrznych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia wód opadowych, gazowej lub ciepłowniczej,

- projekt branży sanitarnej przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,

- projekt branży elektrycznej w zakresie instalacji zewnętrznej energetycznej, oświetleniowej i zasilania urządzeń, teletechnicznej, w tym monitoringu w strefach wejść do budynków, parkingu, wjazdu na teren, sterowania szlabanem, etc. oraz inne wymagane prawem instalacje, o ile wynika to z przyjętych rozwiązań projektowych,

- projekt branży elektrycznej przyłącza teletechnicznego,

b) projekt budowlany i wykonawczy nowego budynku, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją wielobranżową, w zakresie określonym w ppkt. 11).

- charakterystykę energetyczną, przy czym Zamawiający wymaga, aby budynek, zarówno w części istniejącej, a także nowoplanowanej, spełniał wszystkie wymogi określone w przepisach prawa, w zakresie energooszczędności,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zamierzenia inwestycyjnego,

- inne nie wymienione wyżej opracowania, niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcami: do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, do spraw higieniczno-sanitarnych, do spraw BHP

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Podstawą wykonania projektów budowlanych i wykonawczych jest zatwierdzona przez Zamawiającego, określona w ust. 1, ppkt. 10) wielobranżowa koncepcja.

- Przedmiotowa inwestycja powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić dwuetapową realizację robót budowlanych, bez konieczności przerywania pracy SCŚ w budynku istniejącym, tj. w pierwszym etapie zostanie zrealizowana rozbudowa budynku o nową część, w drugim etapie zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie budynku istniejącego.

- Zamawiający dopuszcza odrębną procedurę zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy przyłączy oraz zjazdu z drogi publicznej, o ile przepisy Ustawy Prawo budowlane dopuszczają taką procedurę.

- Wszystkie prace projektowe oraz związane z tym dodatkowe opracowania, uzgodnienia i zgody, związane z usunięciem kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi, Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się opracować przedmiot umowy zgodnie z następującymi przepisami:

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570, ze zm.);

  - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736, ze zm.);

  - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017 r., poz.1040, ze zm.);

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, ze zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2012 r. poz. 462, ze zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, ze zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

  - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);

  - innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

- Dokumentację projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami, należy wykonać w następujących ilościach:

- w wersji pisemnej drukowanej/papierowej:

    - kompletne projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich branż - po 5 egz.,

    - kosztorysy inwestorskie szczegółowe opracowane na podstawie KNR-ów (w podziale na branże) – po 3 egz.,

    - przedmiary robót (w podziale na branże) – po 4 egz.,

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dla wszystkich branż) – po 3 egz.,

    - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 egz.,

    - decyzji o pozwoleniu na budowę – 1 egz.

- w  wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem – na nośnikach CD lub DVD z dokładnie opisanymi  plikami, np. „Projekt budowlany”, „Projekt wykonawczy ”, „Opis techniczny”, „Przedmiar robót.”, „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”, itd. (pliki w formatach .pdf – całość dokumentacji oraz odpowiednio w plikach umożliwiających edycję: .ath,) - 3 szt.

Poszczególne kosztorysy, przedmiary, specyfikacje i wszelkie pozostałe opracowania, muszą stanowić oddzielne, opisane pliki.

- Egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - uzyskania wszystkich niezbędnych danych do projektowania, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia

  - opracowania projektów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wystąpieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego;

  - konsultacji roboczych i uzgodnień dokumentacji z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 17 ust. 1 umowy na każdym etapie wykonywania dokumentacji wraz z uzyskaniem na przedłożonych dokumentach jego pisemnej akceptacji, w szczególności na etapie przygotowywania koncepcji wielobranżowej do cotygodniowego uzgadniania założeń i kierunków prowadzonych prac,

  - uczestniczenie w spotkaniach z Zamawiającym oraz Wykonawcą w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Spotkania dotyczące uzgodnień organizowane będą na wniosek jednej ze stron z trzydniowym wyprzedzeniem, w siedzibie Zamawiającego przy                 ul. Kadłubka 12. Wszelkie uzgodnienia podczas roboczych spotkań muszą być dokonane w formie pisemnej tj. za pomocą dokumentu podpisanego przez strony.

- Wymagania szczególne dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostałych opracowań:

- Projekty budowlane i projekty wykonawcze:

- należy sporządzić w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury                      w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowym wraz z kosztorysem inwestorskim opracowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- winny być sporządzone w sposób służący Zamawiającemu do zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych zlecenia realizacji robót budowlanych w szczególności opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych zawarty w dokumentacji projektowej musi być zgodny z wymogami przepisów art. 29 i art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Kosztorysy inwestorskie:

- należy sporządzić w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury                       w sprawie szczegółowego zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysem inwestorskim opracowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                          w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- powinny być sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej w formacie .ath, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

- Przedmiary robót powinny być sporządzone dla poszczególnych branż, na formularzach zawierających:

- liczbę porządkową pozycji;

- podstawę ustalenia nakładów rzeczowych (katalog, tablica, pozycja, itp.);

- podstawę obliczenia ilości (nazwę i numer projektu, rysunku, itp.);

- szczegółowy opis w danej pozycji i obliczenie ich ilości;

- jednostki miary;

- ilość robót (jednostek przedmiarowych) do wykonania;

- zestawienie ilości robocizny, materiałów i sprzętu bez podania ich cen jednostkowych.

- Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny                       i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy,  które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane                         w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

- Przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

  - oświadczenia o kompletności przygotowanej dokumentacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami,

  - umów na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

- Uwarunkowania dodatkowe:

  - dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, zapewnić wymagane funkcje, gwarantować uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych. Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości.

  - dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego będąca przedmiotem umowy będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentację projektową należy opracować zatem zgodnie z zapisami art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych;

  - dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami winna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

  - informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji,

  - Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy przekazywaniu przedmiotu umowy, przekazał w oryginale dokumenty, decyzje, opracowania wydane i powstałe w ramach opracowywania dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie uzgodnienia na etapie projektowania  dokonywano podczas osobistych spotkań roboczych. Strony dopuszczają formę elektroniczną wymiany informacji.

- Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie czynności, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. Nieprzewidziane na etapie składania ofert i zawarcia umowy podzlecenie wykonania części usług Podwykonawcom, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej umowy winien przedłożyć kopię umów zawartych z Podwykonawcami.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 10 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następujący zakres usług:

Nazwa i adres Podwykonawcy:………………………………………

Zakres usług:…………………………………………………………

Wartość usług: …………………………………………………… zł brutto.

Pozostały zakres usług Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

*zapisy ust. 10-15 będą miały zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§ 4

- Zamawiający w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy aktualne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji.

- Uzyskanie i dostarczenie odpowiednim instytucjom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy i stanowi jego obowiązek.

§ 5

- Wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje należy formułować w imieniu Zamawiającego.

- Prace projektowe nie ujęte w zakresie określonym w niniejszej umowie, a niezbędne do wykonania kompletnej dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i dokumentacji związanych z przedmiotem umowy.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane oraz wiedzę wymaganą do wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opracowanego projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i pozwoleniem na budowę,  w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca w terminie 60 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania koncepcję wielobranżową, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 10 w dwóch egzemplarzach.

- Wykonawca w terminie 60 dni od zaakceptowania koncepcji wielobranżowej, złoży do administracji budowlanej wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

- Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania jeden egzemplarz opracowanej dokumentacji projektowej i po uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawca złoży wniosek o wydanie pozwolenia na  budowę.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zaopiniuje przedłożoną koncepcje wielobranżową, zwracając Wykonawcy jeden egzemplarz.

- Zamawiający w ciągu 3 dni zaopiniuje złożony egzemplarz dokumentacji projektowej, przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę.

- W przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji zarówno koncepcji wielobranżowej jak i dokumentacji projektowej przedłożonej do akceptacji przed wystąpieniem o pozwolenia na budowę, Zamawiający pisemnie wskaże termin i kierunki dokonania zmian przez Wykonawcę oraz termin opiniowania przez Zamawiającego nie dłuższy niż wskazany w ust. 5 i 6.

§ 8

- Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania umowy podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas o jaki termin wykonania może ulec przesunięciu, jak również o braku możliwości jego wykonania.

- Jeżeli w stosunku do terminów, określonych w § 7 ust. 1, 2 lub 3 nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 3 dni, Zamawiający może przerwać wykonanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o tej okoliczności. W odniesieniu do niewykonanej części umowy, w terminie 6 dni od dnia powzięcia wiadomości o opóźnieniu z winy Wykonawcy, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. W powyżej określonym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnej z § 15 ust. 1, 2 lub 3.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, również jeżeli:

  - nastąpi złożenie wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy albo wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji lub rejestru,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje umowy przez okres 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia wykonywania przedmiotu umowy,

  - Wykonawca narusza postanowienia umowy i mimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy, nadal narusza jej postanowienia,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

  - Wykonawca naruszył autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do dokumentacji projektowo-kosztorysowej przysługujące osobom trzecim,

  - w przypadku określonym w § 16 ust. 2 pkt 2).

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia prac.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 3 pkt 6).

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o okolicznościach, o których mowa w ust. 3.

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysami, o którym mowa w § 1 ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji będącej przedmiotem umowy przez okres 60 miesięcy od dnia dostarczenia kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia wad lub błędów w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w dokumentacji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5) umowy. W takim przypadku Zamawiający może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w § 8 ust. 2.

- W przypadku stwierdzenia wad w trakcie trwania okresu rękojmi Zamawiający wzywa dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usunięciem  wad powierzając ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia wad, a następnie przysługuje mu prawo żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usunięcia wad.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy nie usunie wad pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez Zamawiającego.

- Z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody, w szczególności powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych usługach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 10

- Sporządzone opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i pozwoleniem na budowę oraz z uzyskanymi w trakcie realizacji umowy decyzjami, opiniami opracowaniami, w oryginale należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 w Szczecinie, w terminie określonym w § 7 ust. 1.

- Odbiór wykonanej i kompletnej dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i pozwoleniem na budowę będzie potwierdzony protokołem odbioru końcowego.

- Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego wykonanej kompletnej dokumentacji wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, dokona jej sprawdzenia pod kątem jej kompletności oraz zgodności z wcześniejszymi ustaleniami i pisemnie oświadczy o ich zgodności z wymogami określonymi w umowie bądź zgłosi swoje zastrzeżenia i przekaże ewentualne uwagi, które należy uwzględnić w ostatecznej wersji dokumentacji. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności. W przypadku wezwania Wykonawcy do usunięcia niezgodności bądź dokonania poprawek w przedłożonych dokumentacjach projektowych, Wykonawca dokona poprawek dokumentacji zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i w tym terminie przedłoży ją Zamawiającemu. Wówczas za datę odbioru dokumentacji uważa się datę spisania protokółu bezusterkowego odbioru, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury. Sprawdzenie projektu przez Zamawiającego nie narusza ogólnej zasady odpowiedzialności projektantów za rozwiązania przyjęte w projekcie.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej Podwykonawcy.*

*zapis ust. 4 będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§11

            - Za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………)

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy.

§12

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 płatne będzie jednorazowo, po dostarczeniu kompletnego opracowanego projektu budowlano-wykonawczego wraz kosztorysami i pozwoleniem na budowę oraz po spisaniu protokołu odbioru końcowego bądź protokołu bezusterkowego odbioru dokumentacji.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura z dołączonym protokołem odbioru końcowego bądź protokołem bezusterkowego odbioru przedmiotowej dokumentacji i dostarczeniu:

  - oświadczenia o kompletności przygotowanej dokumentacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami,

  - umów na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca:     Gmina Miasto szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik:   Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

- Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika a jedynie Nabywcy.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Datę zapłaty stanowi data obciążenia rachunku  Zamawiającego.

- Rozliczenie stron nastąpi w formie bezgotówkowej z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

- Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy dopiero po przedłożeniu potwierdzonego dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytułu wykonania podzleconych prac. Faktura zostanie uregulowana przez Zamawiającego dopiero po przedłożeniu dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczenia się z innymi podmiotami wobec których Wykonawca zobowiązany był do dokonania świadczeń powstałych w trakcie realizowania zamówienia lub po przedłożeniu przez nich oświadczenia o braku wymaganych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 3 ust. 10.

- W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający ma prawo wstrzymania dokonania zapłaty faktury do czasu dostarczenia dowodów wymienionych w ust. 10.  Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń mogących powstać w tym zakresie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek.

- Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wobec Wykonawcy będzie potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.*

*zapisy ust. 10-12 będą miały zastosowanie, jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§ 13

            - Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust. 1, całość autorskich praw majątkowych oraz własność dokumentacji, opracowań, dzieł, map rysunków będących przedmiotem umowy („utworu” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - t.j. Dz. U. 2017 poz. 880), w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

            - Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł, map, rysunków - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

  - prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

    - w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c) – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

  - zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2),

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i 3).

            - Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

            - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

            - Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji, opracowań, dzieł, map, rysunków, będących przedmiotem umowy (utworu). Wraz z przekazaniem dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu), Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

§ 14

- Do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (wskazanej w § 11 ust. 1), tj. w kwocie ……..…… zł (słownie: ……………...….)

- W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej - 100% zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30% zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi za wady + 15 dni.

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  gwarantujące zgodne z umową wykonanie usług, zostanie zwolnione, na pisemny wniosek Wykonawcy, w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie zwolnione, na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku ustalenia zabezpieczenia w formie gotówkowej Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia na konto Nr .........................

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez Wykonawcę otrzymania przez podwykonawcę wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w § 3 ust. 10 przekazanego Zamawiającemu w formie dokumentów księgowych lub oświadczenia podwykonawcy.*

*zapis ust. 7 będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie w ofercie.

§ 15

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości ............ zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- za zwłokę w złożeniu Zamawiającemu kompletnej koncepcji wielobranżowej w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminy wskazanego w § 7 ust. 2.

- za zwłokę w złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę do organu administracji budowanej w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminy wskazanego w § 7 ust. 3.

- za zwłokę w dokonaniu w dokumentacji poprawek, o których mowa w § 10 ust. 3
i przedłożeniu poprawionej dokumentacji Zamawiającemu, w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc od upływu terminu wyznaczonego na dokonanie poprawek,

- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w każdym stwierdzonym przypadku, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za użycie nazwy własnej z naruszeniem art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pominięcia dokonania opisu równoważnego, zgodnie z § 3 ust. 5 umowy, w wysokości 750,00 zł  za każde tego rodzaju naruszenie;

- za ujawnienie osobom trzecim wszelkich danych mogących wpłynąć na kalkulację ceny robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia w wysokości             10 000,00 zł za każdy przypadek;

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 11     ust. 1, za wyjątkiem przypadku określonego w § 8 ust. 3 pkt 6;

- za naruszenie przez Wykonawcę praw osób trzecich do projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorysów w tym autorskich praw osobistych i majątkowych i praw pokrewnych do tej dokumentacji w wysokości 20 000,00 zł za każdy taki przypadek.

            - Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 16

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:

  - terminu o którym mowa w § 7 ust. 1, jeżeli:

    - pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji, pozwalających wykonać przedmiot umowy w terminie,

    - nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy.

  - osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (§ 17 ust. 3), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w szczególnych przypadkach losowych (choroba, wypadek, itp.)  lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia od realizacji opracowania projektu budowlano-wykonawczego w przypadku braku możliwości jej wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Strony umowy zobowiązane są na tę okoliczność sporządzić stosowną notatkę podając faktyczną przyczynę niemożności wykonania umowy.

- Każdej ze stron przysługuje prawo inicjowania zmian, o których mowa powyżej. Konieczność dokonania zmiany, należy potwierdzić stosownymi dokumentami zawierającymi między innymi:

  - opis propozycji zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - opis wpływu zmiany na realizacje przedmiotu umowy i termin jej realizacji.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, wymaga zawarcia aneksu do umowy, pod rygorem jej nieważności.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wystąpienie przesłanek uzasadniających przesunięcie terminu zostanie potwierdzone stosownym protokołem, w którym strony określą dalszy tryb postępowania i orientacyjny termin zakończenia prac.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy, bez obowiązku zwrotu poniesionych nakładów przez Wykonawcę. Odstąpienie od umowy nastąpić może w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o powyższych okolicznościach.

§ 17

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: ………., tel. ..

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie …… tel. ……..

- Projektantami i specjalistami nadzoru autorskiego w poszczególnych branżach będą:

  - w branży architektonicznej …….............................., tel. ...............................

  - w branży konstrukcyjno-budowlanej …………………, tel. ………………………

  - w branży sanitarnej  ………………………..  tel. ………..

  - w branży elektrycznej - …………………… tel. …………

- Każda zmiana osoby wskazanej w ust 3, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w siwz, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Jeżeli Wykonawca uzyskał punkty we wskazanym w siwz kryterium „dodatkowe doświadczenie projektanta w branży architektonicznej”, zmiana projektanta w branży architektonicznej możliwa jest w przypadku zastąpienia danego projektanta odpowiadającym mu branżą projektantem z wykazaniem wymaganego doświadczenia zgodnego z punktacją w kryterium.

§ 18

Zamawiającemu niezależnie od wykonania uprawnień z § 8 umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- naruszenia jej  postanowień  przez drugą stronę,

- nie wywiązywania się bądź nienależytego wywiązywania się przez drugą stronę z obowiązków  wynikających  z umowy.

§ 19

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja między nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy.

- Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja oraz wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznane zostaną za skutecznie doręczone.

§ 20

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi i Prawa autorskiego.

- Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:   						WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 - oświadczenie o kompletności przygotowanej dokumentacji